SQLD AI 튜터 — 14주차 개선 보고서

1차 베타 피드백 기반 버그 수정 및 UX 개선 결과

2026년 7월 12일

1. 개요

13주차에 진행한 1차 베타 테스트(베타 사용자 3명, 2026-07-03 피드백 수집) 결과를 바탕으로 14주차에 버그 수정 및 사용자 경험 개선 작업을 진행했습니다. 피드백 보고서(beta_feedback_round1.md)에서 도출한 우선순위 항목과 QA 리뷰에서 자체 발견한 항목을 포함해 총 25건을 처리했습니다.

수정 요약

| 구분 | 건수 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 버그 수정 | 9건 | 오분류·채점 오류·세션 소실 등 기능 이상 |
| UX 개선 | 9건 | 보기 버튼 클릭·오답 회고·예상 점수 등 핵심 기능 추가 |
| 기술 안정성 | 4건 | 권한 검증·DB 연결·이중 출력 등 |
| 보류 | 3건 | 중요도 낮음 또는 기존 기능으로 대체 가능 판단 |

2. 베타 피드백 대응 결과

베타 사용자 3명이 제출한 피드백 항목별 처리 결과입니다.

| 피드백 항목 | 상태 | 처리 내용 |
| --- | --- | --- |
| 보기 클릭 불가 | ✅ 해결 | 보기 ①②③④를 클릭 가능한 버튼으로 전환. 이미 답한 문제는 자동 비활성화 |
| 오답 복습 없음 | ✅ 해결 | 사이드바 "오답 회고" 버튼 추가. 틀린 문제 목록 조회 + 미니채팅으로 AI 해설 재질의 가능 |
| 예상 점수 미표시 | ✅ 해결 | SQLD 과목 가중치(1과목 40%/2과목 60%) 기반 예상 점수 실시간 계산 및 사이드바 표시 |
| "모르겠다" 입력 시 오동작 | ✅ 해결 | 진단 중·일반 모드 분리 처리. 진단: 번호 선택 유도 / 일반: 개념 설명 후 재도전 |
| 재방문 시 진입점 없음 | ✅ 해결 | 입력창 위 제안 칩 4개 추가 (문제 풀기 / 약점 분석 / 오답 복습 / 틀린 개념 복습) |
| 계정 관리 없음 | ✅ 해결 | 헤더 "내 계정" 메뉴 추가. 비밀번호 변경 및 회원 탈퇴 기능 구현 |
| 회원가입 후 자동 로그인 안 됨 | ✅ 해결 | 이메일 확인 없이 세션이 즉시 발급되는 경우 온보딩으로 자동 이동 |
| 인증 이메일 영문 | ✅ 해결 | Supabase 이메일 템플릿 한국어·브랜딩으로 교체 |
| 네트워크 오류 재시도 불가 | ✅ 해결 | 오류 시 고정 배너 + "↺ 다시 시도" 버튼 표시. 자동 재전송 |
| 대화 히스토리 화면 없음 | ⏸ 보류 | 오답 회고(틀린 문제 목록)로 대체 가능. 합격 목적 앱에서 전체 로그 필요성 낮음으로 판단 |

3. 자체 발견 버그 수정

QA 리뷰 및 기능 테스트 과정에서 자체 발견·수정한 항목입니다.

| 항목 | 증상 | 처리 내용 |
| --- | --- | --- |
| Bug 1 | "문제주지마" 입력 시 문제 출제됨 | Intent Classifier가 부정 표현을 구분하지 못해 drill 모드 진입. 부정 패턴 사전 감지 로직 추가로 해결 |
| Bug 2 | 카테고리 전환 후 다음 문제가 자동으로 나오지 않음 | 연속 정답 시 카테고리 전환 안내 후 다음 문제가 출제되지 않는 라우팅 누락. 조건 추가로 자동 출제 |
| Bug 4 | "2 2 3 4" 다중 번호 입력 시 정답 처리 | 정규식이 첫 번째 숫자만 추출해 채점. 복수 숫자 감지 시 "하나만 입력" 안내 반환으로 수정 |
| Bug 6 | 같은 문제를 두 번 클릭하면 정답 판정이 달라짐 | DB 체크포인트 저장 전 두 번째 요청이 이전 상태를 읽어 채점 오류 발생. 저장 완료 후에만 버튼 활성화 |
| Bug 7 | 재로그인 후 풀이 기록 사라짐 | Supabase 세션 풀러 환경에서 비동기 DB 연결 오류로 메모리 임시 저장소로 폴백. FastAPI lifespan 내 비동기 초기화로 수정 |
| QA-2 | 카테고리 지정 문제 요청 시 랜덤 문제 출제됨 | "계층형 질의", "union", "트랜잭션" 등 자연어 인식 키워드 14개 → 75개로 전면 확장 |
| QA-4 | RAG 개념 설명이 정답과 어긋남 | RAG 학습 데이터 6개 파일 팩트 오류 14건 수정 후 재인덱싱. NULL 비교 결과, Oracle (+) 위치 등 |
| QA-13 | ~합니다체/~해요체 문체 혼용 | 노드 메시지 리터럴 및 LLM 프롬프트 전체 ~해요체로 통일 |
| QA-14 | 보안: 타인 학습 데이터 접근 가능 | thread_id만 알면 타인 데이터 조회·수정 가능한 취약점. Supabase JWT 검증을 모든 API에 적용 |

4. 추가 UX 세부 개선

| 항목 | 증상 | 처리 내용 |
| --- | --- | --- |
| UX-5 | 채점 후 추가 질의 시 새 문제 출제 | "이 문제에 대해서 설명해줘"가 새 문제 요청으로 오분류. follow_up_mode 상태 추가, 채점 후 자유 질의는 챗봇이 대화 맥락으로 처리 |
| UX-6 | 문제 대기 중 막혔다는 느낌으로 이탈 | "번호를 입력해야 넘어갈 수 있다"는 압박감 → "일단 찍어보세요, 틀려도 괜찮아요" 메시지로 심리적 부담 해소 |
| UX-7 | 안내 메시지가 4번 보기 안에 포함되어 표시 | parseOptions 정규식 버그로 문제 뒤 안내 텍스트가 ④번 버튼 내용에 혼입. suffix 분리 렌더링으로 해결 |
| 딜레이 | 보기 클릭 후 수초 대기 필요 | 체크포인트 저장 완료 대기 구조로 인한 딜레이. 문제 데이터를 SSE로 즉시 전송·클라이언트 캐시 후 요청 시 포함하는 방식으로 우회. 즉시 클릭 가능 |
| 로딩 UX | 답 선택 후 불필요한 ... 로딩 표시 | 채점 메시지 후 개념 설명이 없는 경우에도 done 이벤트 전까지 ... 잔류. aiHasResponded 조건 단순화로 즉시 숨김 |

5. 보류 항목 및 사유

| 항목 | 보류 사유 |
| --- | --- |
| 문항별 오류 신고 버튼 | 채팅 내 follow_up_mode로 틀린 문제에 대해 자유롭게 질의 가능하므로 별도 버튼 필요성 낮음으로 판단 |
| 스켈레톤 로딩 UI | SSE 스트리밍으로 토큰이 즉시 출력되어 체감 대기 시간이 짧음. ... 로딩 말풍선도 존재. 추가 효과의 개선 폭 제한적 |
| 전체 대화 기록 화면 | 오답 회고 화면(틀린 문제 + AI 재해설)이 주된 복습 수단으로 대체 가능. 합격 목적 앱에서 전체 로그 열람 필요성 낮음으로 판단 |

6. 이후 계획 (15주차)

2차 베타 피드백 수집 (15주차 예정)

문제 은행 추가 보완: 현재 220문제 → 350문제 목표 (비율 윈도우 함수, 정규표현식 심화 등)

연구 보고서 발표용 자료 작성

작성일: 2026년 07월 12일